РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН

КОРЖОВО-ГОЛУБОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2011 года № 128

с. Коржовка-Голубовка

О внесении изменений в постановление

Коржово-Голубовской сельской администрации

от 01.07.2010 года № 42 «Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Энергосбережение» на 2010-2014 г.г.

по Коржовоголубовскому сельскому поселению»

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года  N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Брянской области от 15.05.2000 года N 26-З "Об энергосбережении", Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", распоряжения  администрации Клинцовского района от 31.12.2009 года N 988-Р "О разработке целевых программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетных учреждениях и жилищном фонде Клинцовского района"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В связи с недостатком средств бюджета Коржовоголубовского сельского поселения приостановить финансирование долгосрочной целевой программы «Энергосбережение на 2010-2014 г.г. по Коржовоголубовскому сельскому поселению», утвержденную постановлением Коржово-Голубовской сельской администрации от 01.07.2010 года № 42.

- Раздел 4 «Сроки и этапы реализации программы» долгосрочной целевой программы «Энергосбережение» на 2010 – 2014 годы читать в следующей редакции:

| №№ п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение энергетического обследования и паспортизация зданий социальной сферы – 4 здания | 2011г. | Определение технической политики рационального использования энергетических ресурсов |
| 2. | Установка прибора учета теплоэнергии в Доме культуры с. Коржовка-Голубовка. Получение технических условий, разработка проектной документации, устройство обособленного помещения для узла учета, монтаж узла учета, электрическое подключение приборов в комплекте теплосчетчика, пусконаладочные работы. | 2010 - 2011г.г. | Всего: узлов учета теплоэнергии (отопление) – 1, в том числе: 2010 - 2011г.г. – 1 узел учета в Доме культуры с. Коржовка-Голубовка; |
| 3. | Установка приборов учета ХВС в Доме культуры с. Коржовка-Голубовка Получение технических условий, установка узлов учета холодного водоснабжения в учреждениях культуры | 2010г. | Всего узлов учета ХВС – 1 ед., в том числе: 2010г. – 1 узел учета; |
| 4. | Замена оконных рам на стеклопакеты в учреждениях культуры и сельской администрации | 2010-2011г.г. | Всего: в 4 учреждениях, в том числе: 2010 г. – клуб с. Сосновка; 2010 г. – Дом культуры с. Коржовка-Голубовка 2010 г. – сельская администрация; 2011 г. – клуб д. Вьюнка. |
| 5. | Обучение персонала учреждений культуры и работников сельской администрации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2010 - 2011г.г., 2014 г. | Квалифицированное проведение работ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 6. | Капитальный ремонт крыши в клубе с. Сосновка | 2010г. | 2010 г. – клуб с. Сосновка |
| 7. | Реконструкция крыши в Доме культуры с. Коржовка-Голубовка | 2013 - 2014г.г. | 2013 - 2014 г.г. – Дом культуры с. Коржовка-Голубовка |
| 8. | Проведение энергетического обследования и паспортизация объектов жилого фонда – 13 домов | 2013 - 2014г.г. | Определение технической политики рационального использования энергетических ресурсов |
| 9. | Установка прибора учета теплоэнергии в жилом фонде. Получение технических условий, разработка проектной документации, устройство обособленного помещения для узла учета, монтаж узла учета, электрическое подключение приборов в комплекте теплосчетчика, пусконаладочные работы. | 2013-2014г.г. | Всего: узлов учета теплоэнергии (отопление) – 2, в том числе: 2013-2014г. – 2 узла учета в жилом фонде. |
| 10. | Установка приборов учета ХВС в жилом фонде Коржовоголубовского сельского поселения. Получение технических условий, установка узлов учета холодного водоснабжения в учреждениях культуры | 2011г. | Всего узлов учета ХВС – 4 ед., в том числе: 2011г. – 4 узла учета; |
| 11. | Получение технических условий, установка водомеров на водонапорных башнях | 2013-2014г.г. | Всего водомеров – 3 ед., в том числе: 2013 г. – 1 водомер в с. Сосновка; 2014 г. – 2 водомера в д. Вьюнка и д. Кожушье; |
| 12. | Разработка проектно-сметной документации и замена водопроводной сети в с. Сосновка; | 2013г. | с. Сосновка, ул. Новая 170 м |
| 13. | Установка автоматики в с. Сосновка На артезианской башне с. Сосновка | 2010г. | Всего: 1 ед., в том числе: – 1 ед. |

- Раздел 5 «Объемы и источники финансирования» долгосрочной целевой программы «Энергосбережение» на 2010 – 2014 годы читать в следующей редакции:

Структура финансирования Программы

| №№ п/п | Источники и направление расходов | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 4019,75 | 794,45 | 391,3 | - | 1553,0 | 1281,0 |
|  | местный бюджет поселения | 4019,75 | 794,45 | 391,3 | - | 1553,0 | 1281,0 |

- Раздел 6 «Перечень мероприятий и ожидаемые результаты программы» долгосрочной целевой программы «Энергосбережение» на 2010 – 2014 годы читать в следующей редакции:

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

| №№ п/п | Наименование программных мероприятий социальной сферы, учреждений культуры и административного здания сельской администрации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бюджетные учреждения |
| 1. | Проведение энергетического обследования и паспортизация зданий социальной сферы – 4 здания | бюджет поселения | 118,0 | - | 118,0 | - | - | - | Коржово-Голубовская сельская администрация | Определение технической политики рационального использования энергетических ресурсов |
| 2. | Установка прибора учета теплоэнергии в Доме культуры с. Коржовка-Голубовка. Получение технических условий, разработка проектной документации, устройство обособленного помещения для узла учета, монтаж узла учета, электрическое подключение приборов в комплекте теплосчетчика, пусконаладочные работы. | бюджет поселения | 190,0 | 90,9 | 99,1 | - | - | - | Коржово-Голубовская сельская администрация | Всего: узлов учета теплоэнергии (отопление) – 1, в том числе: 2010-2011г. – 1 узел учета в Доме культуры с. Коржовка-Голубовка; |
| 3. | Установка приборов учета ХВС в Доме культуры с. Коржовка-Голубовка Получение технических условий, установка узлов учета холодного водоснабжения в учреждениях культуры | бюджет поселения | 42,4 | 42,4 | - | - | - | - | Коржово-Голубовская сельская администрация | Всего узлов учета ХВС – 1 ед., в том числе: 2010г. – 1 узел учета; |
| 4. | Замена оконных рам на стеклопакеты в учреждениях культуры и сельской администрации | бюджет поселения | 220,7 | 144,0 | 76,7 | - | - | - | Коржово-Голубовская сельская администрация | Всего: в 4 учреждениях, в том числе: 2010 г. – клуб с. Сосновка; 2010 г. – Дом культуры с. Коржовка-Голубовка 2010 г. – сельская администрация; 2013 г. – клуб д. Вьюнка. |
| 5. | Обучение персонала учреждений культуры и работников сельской администрации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | бюджет поселения | 14,1 | 8,6 | 1,5 | - | - | 4,0 | Коржово-Голубовская сельская администрация | Квалифицированное проведение работ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 6. | Капитальный ремонт крыши в клубе с. Сосновка | бюджет поселения | 497,05 | 497,05 | - | - | - | - | Коржово-Голубовская сельская администрация | 2010 г. – клуб с. Сосновка |
| 7. | Реконструкция крыши Дома культуры с. Коржовка-Голубовка | бюджет поселения | 2000,0 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | Коржово-Голубовская сельская администрация | 2013 - 2014 г.г. – Дом культуры с. Коржовка-Голубовка |
| Жилой фонд |
| 8. | Проведение энергетического обследования и паспортизация объектов жилого фонда – 13 домов | бюджет поселения и управленческая компания | 58,0 | - | - | - | 29,0 | 29,0 | Коржово-Голубовская сельская администрация, управленческая компания | Определение технической политики рационального использования энергетических ресурсов |
| 9. | Установка прибора учета теплоэнергии в жилом фонде. Получение технических условий, разработка проектной документации, устройство обособленного помещения для узла учета, монтаж узла учета, электрическое подключение приборов в комплекте теплосчетчика, пусконаладочные работы. | бюджет поселения и управленческая компания | 500,0 | - | - | - | 300,0 | 200,0 | Коржово-Голубовская сельская администрация, управленческая компания | Всего: узлов учета теплоэнергии (отопление) – 2, в том числе: 2011-2013г. – 2 узла учета в жилом фонде. |
| 10. | Установка приборов учета ХВС в жилом фонде Коржовоголубовского сельского поселения. Получение технических условий, установка узлов учета холодного водоснабжения в учреждениях культуры | бюджет поселения и управленческая компания | 96,0 | - | 96,0 | - | - | - | Коржово-Голубовская сельская администрация, управленческая компания | Всего узлов учета ХВС – 4 ед., в том числе: 2011г. – 4 узла учета; |
| Инженерная инфраструктура |
| 11. | Получение технических условий, установка водомеров на водонапорных башнях | бюджет поселения | 72,0 | - | - | - | 24,0 | 48,0 | Коржово-Голубовская сельская администрация | Всего водомеров – 3 ед., в том числе: 2011 г. – 1 водомер в с. Сосновка; 2012 г. – 2 водомера в д. Вьюнка и д. Кожушье; |
| 12. | Изготовление проектно-сметной документации и замена водопроводной сети в с. Сосновка; | бюджет поселения | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | Коржово-Голубовская сельская администрация | с. Сосновка, ул. Новая 170 м |
| 13. | Установка автоматики в с. Сосновка На артезианской башне с. Сосновка | бюджет поселения | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | Коржово-Голубовская сельская администрация | Всего: 1 ед., в том числе: 2010 г. – 1 ед. |
|  | Итого: | бюджет поселения | 4019,75 | 794,45 | 391,3 | - | 1553,0 | 1281,0 | Коржово-Голубовская сельская администрация |  |

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Коржовоголубовского сельского поселения».

Глава Коржовоголубовского

сельского поселения								В.В. Халезова